DËGGAL

INFRASTRUCTURE DE PREUVE POUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INFORMELLES

PACKET COMMERCIAL

# Dossier partenaires

Proposition de pilote, offre, méthode, sécurité, critères de succès et modèles de prise de contact

| Statut | Édition consolidée - document externe après validation juridique et identité |
| --- | --- |
| Édition | Consolidée |
| Audience | Programmes d’appui, institutions financières, ONG, acheteurs, plateformes et partenaires pilotes |
| Édition | 12 juillet 2026 |

Confidentiel - diffusion contrôlée

Les objectifs et hypothèses ne doivent pas être présentés comme des résultats obtenus.

UN TEST LIMITÉ ET MESURABLE

# Dossier partenaires

Dëggal propose de valider un cas d’usage précis avant toute intégration ou déploiement large.

| 4 semaines pilote type | 20-100 dossiers par test | Filtrée vue partenaire |
| --- | --- | --- |
| Journalisé chaque accès | Révocable chaque autorisation | Aucun score de crédit |

|  | À compléter avant envoi Porteur légal, RCCM/NINEA ou équivalent, adresse, signataire, contact, hébergeur, formalités applicables, conditions générales et coordonnées de retrait. |
| --- | --- |

# Table des matières

| Section | Page |
| --- | --- |
| 1. Dëggal en une page | 1 |
| 2. Parcours d’un dossier | 2 |
| 3. Contenu d’une vue partenaire | 2 |
| 4. Options commerciales à tester | 3 |
| 5. Proposition de pilote | 3 |
| 6. Critères de succès communs | 3 |
| 7. Responsabilités | 4 |
| 8. Conditions minimales de données | 4 |
| 9. Plan de mise en œuvre | 4 |
| 10. Candidats à vérifier | 4 |
| 11. Modèle de courrier de prise de contact | 5 |
| 12. Trame de lettre d’intention | 5 |
| 13. Informations de contact | 6 |
| 14. Sources et avertissement | 6 |

# 1. Dëggal en une page

Dëggal aide des petits commerçants, artisans et autres unités économiques à organiser des preuves simples de leur activité. Avec l’accord de la personne, un agent recueille des éléments proportionnés, un back-office contrôle la qualité et une vue filtrée peut être ouverte à un partenaire pour une finalité précise.

| Votre problème possible | Réponse testée par Dëggal | Limite assumée |
| --- | --- | --- |
| Dossiers hétérogènes et visites répétées. | Passeport structuré avec faits, sources, dates et niveau de preuve. | Ne remplace pas votre diligence ni votre décision. |
| Données anciennes ou difficiles à actualiser. | Visite et actualisation commandées selon un protocole. | Une visite ne garantit pas la continuité future. |
| Formulaires peu compris ou abandonnés. | Collecte assistée et orale lorsque nécessaire. | La qualité dépend de la formation et du QA. |
| Difficulté à partager seulement l’essentiel. | Vue limitée par finalité, champs et durée. | L’accès complet au dossier n’est pas proposé par défaut. |
| Faible traçabilité des consentements. | Choix versionnés et journal de partage. | Le cadre doit être validé juridiquement. |

|  | Ce que Dëggal n’est pas Dëggal n’est pas un prêteur, un bureau de crédit, une garantie, une agence de recouvrement, un registre public ou un vendeur de fichiers. Le partenaire reste seul responsable de sa décision. |
| --- | --- |

# 2. Parcours d’un dossier

| Étape | Action | Contrôle | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Définir finalité, champs et critères. | Revue données et juridique. | Fiche de pilote. |
| 2. Information | Présenter Dëggal au marchand. | Compréhension et absence de promesse. | Choix libre. |
| 3. Consentement | Enregistrer les preuves et partages acceptés. | Version, langue, date et agent. | Trace exploitable. |
| 4. Collecte | Observer et recueillir le minimum. | Données interdites bloquées. | Dossier brut. |
| 5. QA | Contrôler complétude, cohérence et source. | Séparation agent / validateur. | Passeport ou reprise. |
| 6. Partage | Ouvrir la vue autorisée. | Accès individuel, expiration et journal. | Consultation partenaire. |
| 7. Retour | Mesurer utilité et décision. | Pas de déduction non justifiée. | Rapport pilote. |

# 3. Contenu d’une vue partenaire

| Bloc | Exemple de contenu | Niveau / limite |
| --- | --- | --- |
| Identité de dossier | Identifiant Dëggal, date et statut. | Pas de donnée inutile. |
| Activité déclarée | Métier, produits, ancienneté déclarée. | Déclaration - non certifiée seule. |
| Observation | Lieu, ouverture, équipements visibles. | Datée et attribuée à l’agent. |
| Preuve choisie | Photo, reçu ou référence autorisée. | Visible seulement si nécessaire. |
| Cohérence | Éléments concordants, manquants ou contradictoires. | Aucune conclusion de solvabilité. |
| Consentement | Finalité, champs, destinataire et expiration. | Doit correspondre exactement à l’accès. |
| Historique | Actualisation, correction et retrait. | Traçabilité sans effacer l’ancienne version. |

# 4. Options commerciales à tester

| Option | Périmètre indicatif | Prix de départ | Idéal pour |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultation ponctuelle | Un dossier et une vue définie. | 15 000 FCFA. | Décision unique ou démonstration. |
| Accès de base | 1 utilisateur, 20 dossiers, 4 champs. | 25 000 FCFA / mois. | Équipe avec besoin récurrent limité. |
| Dossier additionnel | Au-delà du forfait. | 500 FCFA / dossier / mois. | Volume variable. |
| Information additionnelle | Champ approuvé supplémentaire. | 2 500 FCFA / mois. | Cas spécifique - sous réserve données. |
| Utilisateur additionnel | Compte nominatif. | 5 000 FCFA / mois. | Équipe multi-utilisateur. |
| Pack marché | Indicateurs agrégés à définir. | 50 000 FCFA / mois. | Programme ou diagnostic - après validation. |
| Visite commandée | Nouvelle vérification selon zone et SLA. | 8 000 FCFA. | Actualisation ou cas prioritaire. |

Ces prix sont des hypothèses de test et non un tarif contractuel définitif. Le coût peut varier selon la zone, les déplacements, la complexité, le niveau de service, la fréquence et les exigences de sécurité.

# 5. Proposition de pilote

| Paramètre | Proposition | À convenir |
| --- | --- | --- |
| Finalité | Un cas d’usage unique et documenté. | [À compléter] |
| Population | 20 à 100 dossiers autorisés. | [À compléter] |
| Durée | Quatre semaines, préparation comprise. | [À compléter] |
| Zone | Périmètre compact et évalué. | [À compléter] |
| Données | Catalogue minimal et niveau de preuve. | [À compléter] |
| Utilisateurs | Comptes nominatifs et limités. | [À compléter] |
| Succès | Utilité, qualité, délai, coût, adoption et conformité. | [À compléter] |
| Prix | Forfait ou commande selon scope. | [À compléter] |
| Sortie | Suppression, prolongation ou contrat. | [À compléter] |

# 6. Critères de succès communs

| Dimension | Indicateur | Méthode |
| --- | --- | --- |
| Utilité | Part des dossiers ayant influencé ou accéléré une étape. | Question après consultation et exemple documenté. |
| Qualité | Taux de complétude, reprise, incohérence et doublon. | QA et échantillon audité. |
| Délai | Temps du besoin à la vue disponible. | Horodatages. |
| Coût | Coût actuel comparé au test, coûts complets inclus. | Baseline partenaire + rapport Dëggal. |
| Adoption | Utilisateurs activés et dossiers consultés. | Journal d’accès. |
| Confiance | Compréhension, refus, retrait, plaintes et incidents. | Registres et enquête courte. |
| Commercial | Budget, commande, renouvellement ou prochaine étape. | Document signé ou preuve d’achat. |

# 7. Responsabilités

| Dëggal | Partenaire |
| --- | --- |
| Former l’équipe et appliquer les SOP. | Définir une finalité légitime et compréhensible. |
| Recueillir le consentement selon le protocole approuvé. | Limiter les utilisateurs et ne pas partager secondairement. |
| Contrôler la qualité et distinguer les sources. | Interpréter les limites et conduire sa propre diligence. |
| Protéger, journaliser et expirer les accès. | Signaler immédiatement tout incident ou erreur. |
| Traiter correction, retrait et incident. | Respecter la durée et supprimer les exports à échéance. |
| Rapporter résultats, coûts, limites et incidents. | Fournir les retours nécessaires au test. |

# 8. Conditions minimales de données

Finalité écrite avant sélection des champs.

Consentement distinct pour la collecte et pour le partage.

Aucun PIN, mot de passe, code mobile money, solde ou accès complet au téléphone.

Vue filtrée plutôt que dossier brut.

Comptes nominatifs, accès minimal et expiration.

Journal des consultations, exports, corrections et retraits.

Procédure d’incident et contacts actifs.

Conservation et suppression convenues par écrit.

Aucune utilisation secondaire, scoring ou entraînement de modèle sans analyse et autorisation distinctes.

Sénégal - loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel - texte à vérifier dans sa version en vigueur. Commission de protection des données personnelles du Sénégal: https://www.cdp.sn/

# 9. Plan de mise en œuvre

| Semaine | Dëggal | Partenaire | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation | Atelier, catalogue, formulaires, accès test. | Cas d’usage, utilisateurs, baseline et avis internes. | Fiche pilote signée. |
| S1 | Petit échantillon, QA intégral et corrections. | Tester la vue et commenter les champs. | Revue de démarrage. |
| S2 | Volume contrôlé et premiers rapports. | Utiliser les dossiers dans le processus réel. | KPI intermédiaires. |
| S3 | Stabiliser délai et coût; traiter écarts. | Documenter utilité et décisions. | Revue valeur / risques. |
| S4 | Rapport final et options. | Valider résultats et décision. | Go, pivot ou arrêt. |

# 10. Candidats à vérifier

Le pack source cite les organisations suivantes comme pistes de prospection. Leur mandat actuel, leur pertinence, leur procédure d’achat et leurs contacts doivent être vérifiés avant toute approche.

| Catégorie | Organisation candidate | Hypothèse de cas d’usage |
| --- | --- | --- |
| Appui / financement | ADEPME | Qualification ou suivi d’unités accompagnées. |
| Appui / financement | DER/FJ | Dossiers et preuves pour programmes ciblés. |
| Chambre consulaire | CCIAD | Connaissance et accompagnement des acteurs. |
| Emploi / entrepreneuriat | ANPEJ | Suivi de bénéficiaires et activités. |
| Garantie | FONGIP | Préqualification - sans remplacer l’analyse. |
| Artisanat | Chambre de métiers de Dakar | Cartographie et actualisation d’activités. |
| Innovation | CTIC Dakar | Pilote, accompagnement et introductions. |
| Écosystème | Jokkolabs | Atelier de validation et réseau. |
| Entrepreneuriat | Orange Corners Sénégal | Accompagnement et test de solution. |
| Microfinance | ACEP Sénégal | Cas de qualification terrain - sous réserve. |

# 11. Modèle de courrier de prise de contact

|  | Objet - Entretien sur la vérification d’activités économiques Bonjour [Nom]. Nous préparons un pilote limité de Dëggal, une méthode assistée pour organiser, avec consentement, des preuves d’activité de petits opérateurs. Avant de proposer quoi que ce soit, nous souhaitons comprendre votre processus actuel, les informations utiles, les délais et les difficultés rencontrées. Accepteriez-vous un entretien de 30 minutes avec [fonction]? Dëggal ne propose ni prêt, ni garantie, ni vente de données. |
| --- | --- |

# 12. Trame de lettre d’intention

| Clause | Contenu à préciser |
| --- | --- |
| Parties | Identité légale, représentants et coordonnées. |
| Objet | Évaluer un cas d’usage défini sans engagement de déploiement large. |
| Périmètre | Population, zone, durée, champs, utilisateurs et volumes. |
| Contributions | Ressources, accès, données, formation et budget de chaque partie. |
| Succès | Indicateurs, baseline, méthode et seuils. |
| Données | Rôles, finalité, base, sécurité, droits, conservation et incident. |
| Confidentialité | Informations protégées, exceptions et durée. |
| Propriété | Méthode, livrables, données et droits d’utilisation. |
| Coût | Prix, taxes, acompte, échéances et remboursement éventuel. |
| Nature | Clauses contraignantes / non contraignantes à distinguer. |
| Sortie | Arrêt, restitution, suppression, rapport et option de suite. |
| Droit applicable | À valider par conseil juridique. |

# 13. Informations de contact

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Entité juridique | [À compléter] |
| Nom commercial | Dëggal - à confirmer. |
| RCCM / NINEA / registre | [À compléter] |
| Adresse | [À compléter] |
| Représentant | [À compléter] |
| Contact partenariats | [À compléter] |
| Contact données / retrait | [À compléter] |
| Site et domaine | [À compléter et vérifier] |

# 14. Sources et avertissement

Pack Dëggal reconstruit, version du 12 juillet 2026 - source interne. Sénégal - loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel - texte à vérifier dans sa version en vigueur. Commission de protection des données personnelles du Sénégal: https://www.cdp.sn/ OIT - économie informelle: https://www.ilo.org/topics-and-sectors/informal-economy BCEAO - publications sur l’inclusion financière dans l’UEMOA: https://www.bceao.int/

Ce dossier est une base de discussion. Toute proposition externe doit être adaptée au partenaire, validée par les responsables compétents et accompagnée des contrats et avis requis.